АДМИНИСТРАЦИЯ МУСИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# КАРГАТСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2013.                                               с.Мусы                                                           56

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ

ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО,

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГОХОЗЯЙСТВА

И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ В АДМИНИСТРАЦИИ

МУСИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАРГАТСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2013/2014 ГОДА

В целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в администрации Мусинского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2013/2014 года, обеспечения их устойчивым снабжением топливно-энергетическими ресурсами и на основании  постановления Правительства Новосибирской области № 190-п от 29.04.2013., постановления администрации Каргатского района № 444 от 23.05.2013.,

Постановляю:

1) до 01.08.2013. создать комиссию по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, находящихся на территории соответствующих муниципальных образований, к работе в осенне-зимний период 2013/2014 года с включением в них представителей Западно-Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию) и обеспечить их взаимодействие с районной комиссией;

2) обеспечить выполнение в полном объеме планов мероприятий соответствующих органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2013/2014 года;

3) в период с 01.06.2013г. по  01.11.2013 года 12 –го и  26 – го  числа каждого месяца в управление строительства,  ЖКХиТ администрации  предоставлять отчетность  о ходе выполнения   мероприятий  по подготовке объектов  жилищно – коммунального хозяйства  к работе в осеннее – зимний период 2013/2014 года по установленной форме;

4) обеспечить своевременное финансирование ремонтно – восстановительных работ при подготовке объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства и социально – культурной сферы к работе в осеннее – зимний период 2013/2014 года:

- в пределах лимитов, предусмотренных местными бюджетами на 2013 год и организациями ЖКХ;

- в пределах лимитов, предусмотренных  Законом Новосибирской области от 28.03.2013 года №  314 –ОЗ « О внесении изменений  в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;

- за счет установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- обеспечить создание нормативных запасов топлива для коммунальных – бытовых нужд к началу отопительного сезона 2013/2014 года;

- организовать работу по предупреждению банкротств предприятия жилищно – коммунального комплекса, в том числе предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов;

- организовать контроль за своевременным проведением  расчетов организациями ЖКХ с поставщиками  топливных ресурсов;

- до 01.09.2013. завершить оценку технического освидетельствования трубопроводов и систем коммунальной инфраструктуры согласно Методическим рекомендациям по определению технического состояния систем теплоснабжения, холодного водоснабжения  и водоотведения  министерства регионального развития  Российской Федерации  от 25 апреля 2012 года;

5)  до 25.09.2013 г. совместно со специалистами управления строительства, ЖКХИТ администрации подготовить паспорта готовности муниципального образования (на основании актов готовности котельной, тепловых сетей к эксплуатации в отопительный сезон 2013/2014 года)

6) продолжить работы по проведению инвентаризации и своевременной подготовке бесхозяйных и необслуживаемых электросетевых объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению отопительного сезона 2013/2014 года, организовать их оформление в муниципальную собственность в соответствии с законодательством;

7) завершить работу по разработке  схем теплоснабжения поселения до 31.12.2013.;

8)разработать планы мероприятий по оптимизации систем теплоснабжения объектов жилищно  - коммунального  хозяйства и социально – культурной сферы, включающие:

а) повышение эффективности сжигания топлива;

8) продолжить работу по реализации энергоресурсосберегающих мероприятий, повышению устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства (применение усовершенствованных материалов и технологий при проведении ремонтно-восстановительных работ);

9) создать системы резервирования на объектах жизнеобеспечения посредством:

а) приобретения резервных источников электропитания;

б) создания резервного запаса топлива на котельных.

10) организовать информационную работу с населением по пропаганде энергосберегающих мероприятий и необходимости проведения работ по установке приборов учета потребления ресурсов (тепловой и электрической энергии,  холодной воды) до 01.01.2014;

- Контроль за исполнением Постановления  оставляю за собой.

Глава Мусинского сельсовета:                            Д.М.Тимощенко

# Утвержден

Постановлением

Администрации Мусинского сельсовета

от 31.05.2013 N 56

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ К РАБОТЕ

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2013/2014 ГОДА

| N п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать контроль за ходом подготовки объектов энергетического , жилищно- коммунального хозяйства и социально- культурной сферы в администрации Мусинского сельсовета Каргатского района Новосибирской области к осенне-зимнему периоду 2013/2013 года, предотвращением срывов деятельности организаций энергетического и жилищно-коммунального комплекса | ЖКХ | еженедельно |
| 2 | Организовать контроль за ходом накопления нормативных запасов твердого топлива для муниципальной котельной при подготовке и в ходе осенне-зимнего периода 2013/2014 года | ЖКХ | еженедельно |
| 3 | Разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2013/2014 года с учетом анализа аварийных ситуаций с указанием пообъектно видов и объемов работ, сроков выполнения и объемов финансирования | ЖКХ | до 30.08.2013 |
| 4 | На основании актов готовности котельных, тепловых сетей к эксплуатации в отопительный период 2012/2013 года представить в департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Каргатского района Новосибирской области паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года | ЖКХ | до 15.10.2013 |

# Утвержден

Постановлением администрации

Мусинского сельсовета

№ 56 от 31.05.2013.

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО  ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ К РАБОТЕ

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2013/2014 ГОДА

Тимощенко Дмитрий Макарович – глава Мусинского сельсовета – председатель комиссии

Дроздов Анатолий Петрович – ответственный по теплоснабжению по Мусинскому сельсовету - зам. председателя комиссии

Сущенко Людмила Риковна – директор Мусинской СОШ – член комиссии

Хакимова Сания Ахатовна – директор МКУК Мусинское  СКО – член комиссии

Матвеева Ольга Вячеславовна -  заведующая Мусинского ФАПа – член комиссии.

Представители Западно-Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию).