АДМИНИСТРАЦИЯ

МУСИНСКОГОСЕЛЬСОВЕТА

Каргатского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2018 № 34

с.Мусы

Об организации работ по санитарной очистке

и благоустройству населенных пунктов

Мусинского сельсовета

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории населённых пунктов Мусинского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по проведению санитарной очистки и  благоустройству территории Мусинского сельсовета на 2018 год

 согласно приложению.

2. Установить срок проведения массовой уборки территории в период с 11 апреля по 20 мая 2018 года.

3.Провести месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка в населенных пунктах Мусинского сельсовета с 20.04.2018 года по 20.05.2018 года, определить каждую пятницу недели – санитарным днем.

4.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности организовать коллективную, своевременную уборку подведомственных и прилегающих к ним территорий.

5.Рекомендовать жителям населенных пунктов провести санитарную очистку и благоустройство своих домовладений и территорий, прилегающих к проезжей части дороги.

6.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы Мусинского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области А.П.Дроздов

Приложение

К постановлению администрации

Мусинского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области

от 11.04.2018 № 34

**ПЛАН**

**мероприятий по проведению санитарной очистки и  благоустройству**

**территории Мусинского сельсовета на 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки выполнения** | **Исполнитель** | **Ответственные** |
| 1 | Проведение месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий | Апрель-май | Руководители предприятий, учреждений, организаций, Администрация, население поселения | Администрация поселения |
| 2 | Санитарная очистка территории прилегающей к объектам учреждений | май-сентябрь | Руководители предприятий, учреждений, организаций, Администрация | Администрация поселения |
| 3 | Озеленение территории учреждений и организаций: посадка деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников, уход за естественными природными растениями, работы по регуляции озеленённых территорий (прореживание и формирование крон зелёных насаждений), побелка деревьев, спиливание сгнивших деревьев над линиями электропередач | май-сентябрь | Руководители предприятий, учреждений, организаций, Администрация | Администрация поселения |
| 4 | Организация и проведение смотров-конкурсов на лучшее санитарное состояние и благоустройство жилых домов, учреждений «Лучшая усадьба» и т.д. | май-август | Администрация поселения | Администрация поселения |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок в черте поселения | май-сентябрь | Администрация поселения | Администрация поселения |
| 6 | Установка, скамеек, посадка цветов, кустарников около СДК Мусы. | май-июнь | Администрация поселения  Работники СДК | Администрация поселения |
| 7 | Работы по проведению в надлежащее санитарное состояние обелиска ВОВ | май-сентябрь | Учреждение культуры | Администрация поселения |
| 8 | Ремонт и покраска малых архитектурных форм в местах общего пользования на прилегающих территориях предприятий, организаций, учреждений | май-сентябрь | Руководители предприятий, учреждений, организаций, Администрация, население поселения | Администрация поселения |
| 9 | Отсыпка, грейдирование улиц | май-сентябрь | Администрация поселения | Администрация поселения |
| 10 | Ремонт, штакетной изгороди, ремонт и покраска заборов | май-сентябрь | Руководители предприятий, учреждений, организаций, Администрация поселения | Администрация поселения |
| 11 | Организация и проведение субботника на кладбищах | май-сентябрь | Администрация поселения | Администрация поселения |
| 12 | Организация вывоза мусора твердых бытовых отходов у населения | Май-сентябрь | Администрация поселения | Администрация поселения |

**Примечание**: в случае непогодных условий, дата месячника может измениться